**WBS DICTIONARY**

|  |  |
| --- | --- |
| Project Name: Game Caro (Python) | |
| Work Package ID: 1.0.1 | |
| Work Package Name: Thêm chức năng chấm điểm | |
| Work Package Description: Áp dụng hệ thống tính điểm Elo | |
| Assigned To: Nguyễn Dương Hồng Diệu | Group/Dept: 29 |
| Date Assigned: 10h A.M 09/10/2020 | Date Due: 12h P.M 20/10/2020 |
| Estimated Cost: N/A | Account Code: N/A |
| Acceptance Criteria: Áp dụng công thức Elo cho toàn bàn cờ và tính điểm sao khi kết thúc mỗi ván đấu để được kết quả thứ hạng đúng nhất | Resources Assigned:Thêm chức năng chấm điểm |
| Deliverables:Chức năng tính điểm Elo được thêm vào trong game | Assumptions: N/A |

**WBS DICTIONARY**

|  |  |
| --- | --- |
| Project Name: Game Caro (Python) | |
| Work Package ID: 1.0.2 | |
| Work Package Name: Đọc hiểu các hoạt động code | |
| Work Package Description: Đọc,hiểu code Python, quy trình hoạt động của game, các tính năng có trong game | |
| Assigned To: Nguyễn Dương Hồng Diệu | Group/Dept: 29 |
| Date Assigned: 10h A.M 09/10/2020 | Date Due: 12h P.M 20/10/2020 |
| Estimated Cost: N/A | Account Code: N/A |
| Acceptance Criteria: Đọc,hiểu code Python, quy trình hoạt động của game, các tính năng có trong game | Resources Assigned: Source code đồ án game Caro |
| Deliverables: Hiểu quy trình hoạt động và các tính năng của game Caro | Assumptions: N/A |